# 📂 DOSSIÊ DE TRANSFERÊNCIA TÉCNICA

📂 DOSSIÊ DE TRANSFERÊNCIA TÉCNICA E FUNCIONAL: BIRDSTONE (AURA QUANT)

Versão: 2.0 (Definitiva)

Data: Outubro 2025

Status Atual: MVP Funcional (V1.0 RC1)

Arquitetura: Híbrida (Dados MT5 / Execução cTrader FIX)

1. Introdução para a Nova Equipe

A Birdstone não é apenas um robô de trading; é um ecossistema de Inteligência Financeira. Nossa arquitetura foi desenhada para desacoplar a pesquisa (pesada/lenta) da execução (leve/rápida).

Onde estamos hoje:

Temos um núcleo funcional. O backend (Django) processa dados, o motor de IA (XGBoost) filtra sinais, e a execução (FIX) envia ordens. O frontend (React) permite gestão e visualização.

Onde precisamos chegar:

Implementar as camadas de "encantamento" (Aura Advisor, Replay de Decisão) e "ecossistema" (Forge, Social).

2. Detalhamento Funcional e Status de Implementação

Abaixo, detalhamos cada módulo do produto final, sua descrição funcional para o usuário, e o status técnico atual.

MÓDULO 1: Onboarding e Descoberta ("O Co-Piloto")

O fim da paralisia da escolha. Um guia inteligente desde o primeiro clique.

- Otimizador IA Conversacional (Aura Advisor):

  - O que é: Um chat onde a IA entrevista o usuário ("Qual seu apetite a risco?", "Capital inicial?") e retorna um portfólio de estratégias diversificado e otimizado, não apenas um robô isolado.

  - Status Técnico: 🟡 90% Concluído.

  - O que temos: Frontend (InvestmentAnalysis.tsx) pronto; Backend (generate_portfolio_analysis_task) integrado com OpenAI.

  - O que falta (10%): Refinar o "System Prompt" da IA para recomendar especificamente as estratégias cadastradas no nosso banco de dados (hoje ela recomenda ativos genéricos como "ETFs de Tech").

MÓDULO 2: Análise e Prova Social ("A Caixa de Vidro")

- Vitrine de Estratégias Detalhada:

  - Métricas Institucionais: Exibição de Sharpe, Drawdown, Fator de Lucro gerados pelo nosso motor "Veritas Prime".

  - Análise da "Aura" (GPT-4): Texto gerado por IA que explica a "personalidade" do robô.

  - Status: ✅ 100% Concluído. O pipeline de backtest já gera e salva esses dados no JSON.

- A Arena dos Titãs (Leaderboard):

  - O que é: Um ranking em tempo real das instâncias de robôs de usuários que estão performando melhor (anônimo). Prova social definitiva.

  - Status: 🔴 0% Concluído (Roadmap V2).

  - O que falta: Precisamos de um worker que agregue periodicamente o P&L de todas as ActiveRobotInstance e gere um ranking em cache (Redis) para exibição pública.

MÓDULO 3: Execução e Aprendizado ("A Sala de Comando")

- Ativação "Um Clique":

  - O que é: Ligar o robô sem configurar IPs ou VPS.

  - Status: ✅ 100% Concluído. O ActiveRobotInstanceViewSet e as Tasks gerenciam isso transparentemente.

- Dashboard Unificado:

  - O que é: Visão em tempo real de saldo e P/L.

  - Status: 🟡 70% Concluído.

  - O que falta (30%): Migrar de polling (atualizar a cada 5s) para WebSockets para que o preço pisque na tela em tempo real.

- Histórico com "Replay de Decisão":

  - O que é: Clicar em um trade passado e ver por que a IA entrou (quais features ativaram o sinal).

  - Status: 🟠 40% Concluído.

  - O que falta (60%): O backend já calcula as features, mas precisamos garantir que o TradeLog salve o "snapshot" exato das features no momento da entrada no campo details do JSON, e criar o modal no frontend para exibir isso de forma didática.

MÓDULO 4: Gestão de Risco ("O Guardião")

- O Guardião Birdstone:

  - Disjuntor Global: Se a conta cair X% (ex: 20%), o sistema fecha tudo e para.

  - Status: 🟡 90% Concluído.

  - O que temos: A lógica "Kill Switch" foi implementada no run_account_monitor_task.

  - O que falta (10%): Feedback visual no frontend. Quando o Guardião dispara, o usuário deve ver um alerta vermelho gigante: "Proteção Ativada".

- Limites por Estratégia:

  - O que é: Configurar perda máxima por robô individual.

  - Status: 🔴 0% Concluído. Atualmente o limite é apenas Global (conta inteira).

MÓDULO 5: Cocriação ("O Parceiro")

- Birdstone Forge (Algo-Gen™):

  - O que é: Criar estratégias descrevendo-as em texto ("Crie um robô que compra RSI < 30"). A IA gera o código.

  - Status: 🟠 20% Concluído (Apenas Frontend).

  - O que temos: A interface de chat (Forge.tsx) está linda.

  - O que falta (80%): O backend complexo. Precisamos de uma camada que traduza o texto do usuário para um arquivo JSON de configuração de estratégia (StrategyContract) validável.

- Marketplace com Profit Sharing:

  - O que é: Usuários vendendo robôs para outros usuários.

  - Status: 🔴 0% Concluído. Requer sistema de carteira/ledger interno.

3. Estimativa Global de Conclusão

| Área | Peso | % Conclusão | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend & Core (Python) | 40% | 95% | O motor está pronto. Faltam apenas otimizações. |
| Frontend (React) | 30% | 85% | Interfaces prontas. Falta conexão WebSocket e Polimento. |
| Infraestrutura (DevOps) | 15% | 50% | Roda localmente. Falta deploy em Linux/Docker e CI/CD. |
| Features Avançadas (V2) | 15% | 10% | Forge e Leaderboard são projetos para o futuro. |
| TOTAL GERAL | 100% | ~78% | Pronto para Beta Fechado (MVP). |

4. Manual Técnico de Operação (Como Ligar Hoje)

Para a equipe assumir o projeto, este é o protocolo de inicialização do ambiente de desenvolvimento (Windows):

- Terminal 1 (Redis): redis-server.exe

- Terminal 2 (MT5): Executar MetaTrader 5 (como Admin). Logar na conta de dados.

- Terminal 3 (Django API): python manage.py runserver 127.0.0.1:8001

- Terminal 4 (Celery Worker): celery -A core.celery_app worker -l info -P eventlet

- Terminal 5 (Frontend Vite): npm run dev (Acesso em http://localhost:5173)

Credenciais e Segredos

Todas as chaves (OpenAI, Senhas MT5, Chaves de Criptografia) devem estar no arquivo .env na raiz do projeto. Nunca commitar este arquivo.

5. Próximos Passos (Backlog Imediato)

Para a nova equipe, estas são as tarefas da "Semana 1":

- Deployment: Containerizar a aplicação (Docker) para rodar em servidor Linux (exceto o worker de dados MT5).

- WebSockets: Implementar Django Channels para substituir o polling no Dashboard.

- Refinamento do Guardião: Adicionar notificações visuais no frontend quando o Kill Switch for ativado.

- Teste de Carga: Simular 50 robôs rodando simultaneamente para validar o consumo de memória do Celery.

# 🏛️ ARQUITETURA DE SISTEMA: BIRDSTONE V1

🏛️ ARQUITETURA DE SISTEMA: BIRDSTONE V1.0

1. Topologia da Infraestrutura (O Modelo Híbrido)

A decisão arquitetural mais crítica deste projeto foi a segregação de responsabilidades baseada em sistemas operacionais e protocolos. Não é um monólito; é um sistema distribuído.A. O Cluster de Aplicação (Linux-Ready)

- Responsabilidade: API, Interface, Banco de Dados e Execução de Trading.

- Componentes:

  - Web Server: Django (Gunicorn/Waitress).

  - Database: PostgreSQL.

  - Broker: Redis.

  - Worker de Trading: Celery (Fila realtime_trading).

- Protocolo: Comunica-se com o mundo externo via FIX (Financial Information Exchange) sobre TCP/SSL.

- Vantagem: Pode rodar em Docker/Kubernetes em nuvem barata e escalável.

B. O Cluster de Dados (Windows-Bound)

- Responsabilidade: Apenas "Servir Dados Históricos" para backtests.

- Componentes:

  - Worker de Backtest: Celery (Fila backtesting_heavy).

  - Terminal: MetaTrader 5 Desktop (necessário para baixar dados históricos massivos sem custo).

- Vantagem: Isolamos a dependência pesada do Windows. Se o MT5 travar, o trading ao vivo (Cluster A) não para.

2. Backend: Django & Celery (trading_platform/)

O coração do sistema é uma aplicação Django estruturada em camadas.

2.1. Camada de Dados (models.py)

A "Fonte da Verdade" foi refatorada para ser agnóstica em relação ao broker:

- TradingAccount: Substituiu a antiga MT5Account. Armazena credenciais (SenderCompID, Password, Host) criptografadas com Fernet. Serve tanto para login no MT5 (Dados) quanto no cTrader (Execução).

- Strategy: Armazena o "DNA" do robô (parâmetros JSON) e os resultados do último backtest (JSONField).

- ActiveRobotInstance: A tabela de ligação ("Join Table"). Une um Usuário + uma Estratégia + uma Conta. Define o tamanho do lote ou risco.

- TradeLog: O auditor imutável. Cada ordem enviada, executada ou falhada é gravada aqui.

2.2. Camada de API (api.py & serializers.py)

- Framework: Django Rest Framework (DRF).

- Segurança: Autenticação via Token. ViewSets filtram rigorosamente por request.user para garantir isolamento de dados entre clientes.

- Design: As Views são magras. Elas apenas validam a entrada e despacham tarefas para o Celery. Não há lógica pesada de processamento na thread da API.

2.3. Camada Assíncrona (tasks.py)

O sistema nervoso central.

- run_validation_task: A tarefa de Pesquisa. Conecta no Cluster Windows, baixa dados, roda a IA, simula o passado e salva o JSON de resultado.

- master_monitor_supervisor: O gerente. Roda periodicamente para garantir que cada conta ativa tenha um monitor rodando.

- run_account_monitor_task: O Operário. Um processo de longa duração (loop infinito) que mantém a conexão FIX aberta, gerencia o "Guardião" e executa ordens.

3. O Motor Quantitativo (quant_engine/)

Este é o diferencial intelectual (IP) da empresa.

3.1. Coleta de Dados (data_processor.py)

- O Problema: O MT5 nativamente não entrega histórico profundo via Python se o gráfico não estiver aberto.

- A Solução: Implementamos o protocolo "Download Ativo". Usamos a função copy_ticks_range para forçar o terminal a baixar dados do servidor da corretora para o cache local antes de solicitar os candles. Isso garante integridade de dados.

3.2. Estratégias (strategies/)

- Contrato: Todas seguem a StrategyInterface.

- Lógica Vetorizada: Usamos Pandas e Finta para calcular indicadores em colunas inteiras de uma vez, não candle a candle (loop), garantindo performance extrema no backtest.

- Exemplo (hunter_x.py): Calcula níveis de liquidez baseados no OHLC do dia anterior e detecta toques.

3.3. Inteligência Artificial (ml_trainer.py)

- Walk-Forward Analysis: O modelo não é treinado uma vez. Ele é treinado em janelas deslizantes (ex: treina em 2022, testa em 2023; treina em 2022-2023, testa em 2024). Isso elimina o viés de lookahead.

- Otimização de Sharpe: O treinador busca o limiar de probabilidade (> 0.55, > 0.70?) que maximiza o retorno ajustado ao risco, não apenas a acurácia.

4. O Motor de Execução (FIX Connector)

Abandonamos a execução via terminal MT5 em favor de uma solução profissional.

4.1. ctrader_fix_connector.py

- Tecnologia: Sockets TCP puros com SSL (ssl + simplefix).

- Sessões Duplas: Gerencia duas conexões paralelas:

  - Quote Session (5211): Recebe o fluxo de preços (Market Data) via Subscribe.

  - Trade Session (5212): Envia ordens (NewOrderSingle) e recebe confirmações (ExecutionReport).

- Heartbeats: Possui threads dedicadas para enviar "pings" ao servidor a cada 30 segundos, mantendo o túnel aberto.

5. Frontend (React/Vite)

A "Sala de Comando" do usuário.

- Arquitetura de Rede: Utiliza um Proxy Reverso (vite.config.ts em dev) para redirecionar chamadas /api para o backend, eliminando problemas de CORS.

- Gerenciamento de Estado: React Query (TanStack Query) para cachear dados da API (evita loadings desnecessários) e Context API para sessão do usuário.

- Componentes Críticos:

  - Marketplace: Renderiza gráficos complexos (recharts) a partir do JSON de backtest.

  - Aura AI: Interface de chat que consome a API de IA do backend via polling.

6. Fluxos de Dados Passo a PassoFluxo A: O Backtest (A Criação)

- Admin clica em "Agendar Validação".

- Django envia mensagem para Redis (queue: backtesting_heavy).

- Worker Windows pega a mensagem.

- Data Processor acorda o MT5, força o download de 2000 dias de dados.

- Strategy calcula indicadores em memória.

- ML Trainer treina o modelo XGBoost (Walk-Forward).

- Portfolio Analyzer simula o dinheiro (Risco % vs Lote Mínimo).

- Worker salva o JSON final no Postgres e o arquivo .joblib (modelo IA) no disco.

Fluxo B: A Execução (O Trading)

- Supervisor detecta uma conta com robôs ativos.

- Supervisor lança a task run_account_monitor_task (queue: realtime_trading).

- Worker carrega o modelo IA (.joblib) para a RAM.

- Worker abre conexão FIX com a cTrader.

- LOOP INFINITO (O Guardião):

  - Recebe preço.

  - Calcula P&L e Saldo estimado (Shadow Accounting).

  - SE Saldo < Limite de Risco -> KILL SWITCH (Fecha tudo via FIX, desliga robô, alerta).

  - SE Seguro -> Roda IA -> Probabilidade > 65%? -> Envia NewOrderSingle via FIX.

  - Grava TradeLog no banco.

# 🏛️ BLUEPRINT MESTRE: PLATAFORMA AURA QUANT

🏛️ BLUEPRINT MESTRE: PLATAFORMA AURA QUANT (BIRDSTONE)

Versão: 1.0 (Gold Release Candidate)

Arquitetura: Híbrida Distribuída (Django/React + FIX Protocol + MT5 Data)

Status: Pronto para Beta Fechado.

1. O CONCEITO E A FILOSOFIA

A Aura Quant não é um "bot de trading". É um ecossistema de Inteligência Financeira Híbrida.A Arquitetura da "Caixa de Vidro"

Nossa filosofia é a transparência radical. Ao contrário de "caixas pretas" do mercado, nós provamos a eficácia via:

- Backtests Honestos: Walk-Forward Analysis (sem viés de futuro).

- Simulação Realista: Consideração de lote mínimo e custos reais.

- Execução Institucional: Conexão direta via FIX, sem depender de terminais gráficos instáveis para operar.

2. ARQUITETURA TÉCNICA (O "COMO")

2.1. Topologia de Infraestrutura (O Modelo de Duas Ilhas)

O sistema opera em dois clusters lógicos para maximizar a eficiência e reduzir custos.

- ILHA A (Linux-Ready - O Cérebro e Execução):

  - Stack: Django (API), Celery (Trading Queue), Redis (Broker), PostgreSQL (DB).

  - Responsabilidade: Servir o Frontend, gerenciar usuários, e executar ordens em tempo real via FIX.

  - Escalabilidade: Alta (Dockerizável).

- ILHA B (Windows-Bound - O Laboratório):

  - Stack: Celery (Backtest Queue), MetaTrader 5 Terminal (Desktop).

  - Responsabilidade: Exclusivamente coleta de dados históricos. O MT5 é usado como uma "bomba de dados" gratuita e robusta.

  - Isolamento: Se o Windows travar, o trading ao vivo (Ilha A) continua rodando.

2.2. O Banco de Dados (Schema Canônico)

- TradingAccount: (Antiga MT5Account). Armazena credenciais criptografadas (Fernet) para cTrader/FIX e MT5.

- Strategy: Contém o JSON de configuração (portfolio_composition) e o JSON de resultados (backtest_results).

- ActiveRobotInstance: A tabela de união. Define que o Usuário X está rodando a Estratégia Y na Conta Z com Risco W.

- TradeLog: O auditor imutável. Registra cada evento (Ordem Enviada, Executada, Erro).

- UserProfile: Configurações globais de risco (global_drawdown_limit).

3. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL (O "O QUE")

MÓDULO 1: Onboarding e "Aura Advisor"

- Funcionalidade: Um chat inteligente (InvestmentAnalysis.tsx) onde o usuário define seu perfil.

- O Cérebro: Backend (generate_portfolio_analysis_task) integra com a OpenAI (GPT-4).

- Prompt Engineering: Utilizamos um "System Prompt" financeiro rigoroso que força a IA a retornar um JSON estruturado com alocação de ativos sugerida, análise de cenário macro e projeção de retorno.

MÓDULO 2: A Fábrica de Alfas ("Quant Engine")

- Coleta de Dados ("Download Ativo"): Script data_processor.py que usa copy_ticks_range para forçar o MT5 a baixar histórico profundo, eliminando "buracos" nos dados.

- Estratégias (hunter_x.py): Lógica vetorizada (Pandas/Finta) que detecta padrões de liquidez.

- Machine Learning (ml_trainer.py): Treina modelos XGBoost em janelas deslizantes (Walk-Forward) para filtrar sinais falsos. Salva modelos .joblib para uso em produção.

MÓDULO 3: O Motor de Execução ("O Piloto Automático")

- Conector FIX (ctrader_fix_connector.py): Driver TCP/SSL proprietário. Mantém sessões de Cotação (5211) e Trade (5212) ativas com heartbeats.

- Supervisor de Tarefas: O master_monitor_supervisor garante que há sempre um worker rodando para cada conta ativa.

- Shadow Accounting: Como o FIX não envia saldo em tempo real por padrão, o motor calcula o P&L flutuante localmente para tomada de decisão rápida.

MÓDULO 4: O Guardião ("Gestão de Risco")

- Kill Switch Global: Uma lógica if/break dentro do loop infinito de trading.

- Gatilho: Se (Saldo Inicial - P&L Atual) >= Limite de Drawdown (20%):

  - O sistema envia ordens de mercado para fechar TUDO.

  - Desativa os robôs no banco de dados.

  - Envia alerta de emergência.

4. GUIA DE CÓDIGO (ONDE ESTÁ O QUE)

Para a nova equipe de desenvolvimento:

- trading_platform/models.py: A fonte da verdade dos dados.

- trading_platform/tasks.py: Onde a mágica acontece.

  - run_validation_task: Backtest.

  - run_account_monitor_task: O loop de trading + Kill Switch.

- trading_platform/api.py: A interface REST para o frontend.

- trading_platform/quant_engine/:

  - decision_engine.py: O cérebro que decide comprar/vender.

  - backtester.py: O laboratório de simulação.

  - strategies/: Onde as regras de trading (Hunter X) vivem.

- frontend/src/api/index.ts: A camada de conexão do React, usando URLs relativas (/api/...).

5. MANUAL OPERACIONAL (PROTOCOLO DE INICIALIZAÇÃO)

Para ligar o sistema em ambiente de desenvolvimento (Windows):

- Terminal 1 (Redis): redis-server.exe

- Terminal 2 (MT5 - Dados): Abrir MetaTrader 5 (Admin) e logar na conta de dados.

- Terminal 3 (Django - API): python manage.py runserver 127.0.0.1:8001

- Terminal 4 (Celery - Motor): celery -A core.celery_app worker -l info -P eventlet

- Terminal 5 (Vite - Interface): npm run dev (Acesso via http://localhost:5173)

Segredos: Verifique sempre o arquivo .env na raiz para chaves de API e senhas.-----6. ROADMAP E GAP ANALYSIS (PARA ONDE VAMOS)Prioridades Imediatas (V1.0 Gold - Polimento)

- UX do Guardião: O frontend precisa mostrar um alerta visual vermelho quando o Kill Switch for acionado (atualmente é apenas backend/log).

- Deploy Linux: Containerizar a "Ilha A" (Django/Redis/Celery Trading) para Docker.

As Funcionalidades "Ímã" (V1.5 - Retenção)

- Diário Inteligente: Usar OpenAI para ler o TradeLog e enviar um resumo diário "humano" do desempenho ("Hoje o robô evitou uma queda...").

- Modo Sombra: Permitir rodar o run_account_monitor_task com uma flag paper_trading=True, onde ele faz tudo exceto enviar a ordem FIX.

A Evolução de Escala (V2.0 - Performance)

- AsyncIO Reactor: Substituir o run_account_monitor_task (que usa 1 thread por conta) por um serviço Python asyncio único capaz de gerenciar 1000 conexões FIX simultâneas.

- Persistência de Estado: Mover o rastreamento de ordens abertas da Memória RAM para o Redis, para que o Guardião sobreviva a reinicializações do servidor.

# 🛠️ APÊNDICE TÉCNICO

🛠️ APÊNDICE TÉCNICO: OPERAÇÕES, MANUTENÇÃO E DEPLOY

Anexo ao Dossiê Mestre Birdstone (Aura Quant) V1.0

Este documento contém os segredos operacionais, configurações de ambiente e protocolos de resolução de problemas necessários para manter a plataforma viva.-----1. O Mapa dos Segredos (.env.example)

O sistema não iniciará sem estas variáveis. Crie um arquivo .env na raiz do projeto e preencha seguindo este modelo.

# =================================================================

#  CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE - BIRDSTONE (AURA QUANT)

# =================================================================

# --- DJANGO CORE ---

DEBUG=True  # Mude para False em Produção!

SECRET_KEY=sua-chave-secreta-super-complexa-aqui

ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost,seu-ip-vps

# --- BANCO DE DADOS (PostgreSQL) ---

# Formato: postgres://USER:PASSWORD@HOST:PORT/DB_NAME

DATABASE_URL=postgres://birdstone_user:senha_segura@localhost:5432/birdstone_db

# --- SEGURANÇA (CRÍTICO) ---

# Chave Fernet de 32 bytes para criptografar senhas de corretores no banco.

# Se você perder esta chave, TODAS as contas de trading precisarão ser recadastradas.

# Gerar com: python -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"

ENCRYPTION_KEY=sua-chave-fernet-aqui=

# --- INFRAESTRUTURA DE MENSAGENS (REDIS) ---

CELERY_BROKER_URL=redis://127.0.0.1:6379/0

CELERY_RESULT_BACKEND=redis://127.0.0.1:6379/0

# --- FONTE DE DADOS HISTÓRICOS (Cluster Windows/MT5) ---

# Credenciais da conta que está logada no terminal MT5 para baixar candles.

MT5_DATA_LOGIN=7120429

MT5_DATA_PASSWORD=senha-da-conta-mt5

MT5_DATA_SERVER=FPMarketsSC-Demo

# --- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (Aura Advisor) ---

OPENAI_API_KEY=sk-proj-sua-chave-api-openai

-----2. Guia de Troubleshooting (Cicatrizes de Batalha)

Erros que já enfrentamos e como resolvê-los rapidamente.

| Sintoma / Erro | Causa Provável | Solução Imediata |
| --- | --- | --- |
| ConnectionRefusedError: [WinError 10061] no Celery ou Django. | O serviço Redis não está rodando ou caiu. | 1. Abra services.msc.2. Inicie o serviço Redis.3. Reinicie Django e Celery. |
| IPC Timeout ou Terminal: Out of memory durante Backtest. | O Terminal MT5 travou, está fechado ou sobrecarregado. | 1. Feche o MT5.2. Abra como Administrador.3. Faça login manual na conta.4. Reinicie o worker Celery. |
| ProgrammingError: relation "trading_platform_..." does not exist | O banco de dados está dessincronizado com as migrações (acontece após refatoração). | Protocolo de Terraplanagem:1. DROP DATABASE2. CREATE DATABASE3. Delete pasta migrations4. makemigrations & migrate. |
| Frontend mostra erro MIME type ou tela branca. | Você está acessando a porta errada (8001). | Acesse sempre a porta do Frontend (5173). O Django (8001) é apenas API. |
| KeyError: 'raw_password' ao adicionar conta. | Frontend enviando campo com nome errado. | Verifique se o MyAccounts.tsx está enviando raw_password e não password. |
| Backtest retorna "Nenhum trade gerado". | Histórico incompleto no MT5. | Protocolo Download Ativo: O sistema já faz isso (copy_ticks_range), mas se falhar, abra o gráfico no MT5 e aperte Home para carregar o passado manualmente. |

3. Preparação para Docker/Linux (A "Ilha A")

Para a próxima fase (migração do Backend e Execução para Linux), utilize este esboço de Dockerfile para a aplicação Django.

Nota: Este container rodará a API, o Celery de Execução (FIX) e o Aura AI. Ele NÃO roda o MT5 (Dados), que deve permanecer numa VPS Windows satélite.

# Dockerfile (Draft para V2.0)

FROM python:3.11-slim

# Instala dependências do sistema (Postgres, Compiladores)

RUN apt-get update && apt-get install -y \

libpq-dev \

gcc \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app

# Instala dependências Python

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copia o código

COPY . .

# Scripts de inicialização

CMD ["gunicorn", "core.wsgi:application", "--bind", "0.0.0.0:8000"]

4. Governança de Deploy (Regras de Ouro)

Como atualizar o sistema em produção sem causar prejuízo financeiro.A Regra Cardeal do Guardião⚠️ PERIGO: O sistema de Risco (Kill Switch) mantém as posições abertas na Memória RAM.

Protocolo de Deploy Seguro:

- Verifique o Mercado: Acesse o Admin ou a cTrader. Existe alguma posição aberta?

- SE SIM: PARE. Não faça deploy. Espere os robôs fecharem as posições ou feche-as manualmente.

- SE NÃO (Flat): Prossiga.

  - git pull origin main

  - pip install -r requirements.txt

  - python manage.py migrate

  - supervisorctl restart all (Reinicia Gunicorn e Celery)

- Verificação Pós-Deploy:

  - O serviço subiu?

  - O Guardião está logando Lock adquirido no Celery?

Considerações Finais

A plataforma Birdstone é um sistema vivo. A engenharia construiu um motor potente, mas ele exige um piloto atento.

- Mantenha o Redis monitorado.

- Mantenha o MT5 "quente".

- Nunca subestime a complexidade da integração entre Windows e Linux.

# COMANDOS

1. Atualizar o Frontend:

- Pare o servidor de desenvolvimento: No terminal onde npm start está rodando, pressione Ctrl+C.

- Reinstale as dependências (boa prática): Na pasta frontend/, execute:

- npm install

- Isso garante que todas as bibliotecas estejam alinhadas.

- Reinicie o servidor de desenvolvimento:

- npm start

2. Atualizar o Backend:

- Aplique as Migrações: Como alteramos models.py, este passo é obrigatório. No terminal na raiz do projeto (C:\\birdstone\\), execute:

- python manage.py makemigrations robots

- python manage.py migrate

- Reinicie o servidor Django: Pare o runserver (com Ctrl+C) e inicie-o novamente:

- python manage.py runserver

3. Atualizar os Workers Celery:

- Pare os workers: Nos terminais onde o celery beat e o celery worker estão rodando, pressione Ctrl+C.

- Reinicie os workers:

- # Em um terminal

- celery -A core beat -l info --scheduler django_celery_beat.schedulers:DatabaseScheduler

- # Em outro terminal

- celery -A core worker -l info -Q realtime_trading --pool=solo

-----Ambiente de Produção (VPS):

Se você estiver aplicando as mudanças diretamente na sua VPS.1. Sincronizar o Código:

- Na sua máquina local, faça o commit e o push das alterações para o GitHub.

- Na VPS, na pasta C:\\birdstone\\, puxe as últimas alterações:

- git pull

2. Atualizar o Frontend (Build de Produção):

- Navegue até a pasta do frontend e crie o build de produção:

- cd C:\birdstone\frontend

- npm run build

- cd ..

3. Atualizar o Backend (Banco de Dados e Arquivos Estáticos):

- Ative o ambiente: conda activate projeto_trader_env

- Aplique as migrações:

- python manage.py migrate

- Colete os novos arquivos estáticos do build:

- python manage.py collectstatic --noinput

- 

- python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

4. Reiniciar Todos os Serviços (Passo CRÍTICO):

- Use os comandos nssm para reiniciar todos os componentes do backend. Abra o PowerShell como Administrador.

- # Reinicia o servidor web

- nssm restart Caddy

- # Reinicia o servidor de aplicação Django

- nssm restart birdstone-backend

- nssm restart birdstone-trading-worker

- nssm restart birdstone-backtest-worker

- nssm restart birdstone-beat-scheduler

- nssm restart Caddy

Dossiê de Comandos da Plataforma Birdstone

Este documento centraliza todos os comandos essenciais para o desenvolvimento, implantação, manutenção e depuração da plataforma.1. Comandos do Git (Controle de Versão)

O Git é o nosso sistema de controle de versão. Ele rastreia todas as alterações no código-fonte.

- git pull origin main

  - Função: Baixa e mescla as alterações mais recentes da branch main do repositório remoto (GitHub) para a sua cópia local. Este é o comando padrão para atualizar seu código.

- git fetch origin

  - Função: Baixa as informações mais recentes do repositório remoto, mas não as aplica aos seus arquivos. Útil para ver o que mudou antes de fazer o pull ou reset.

- git reset --hard origin/main

  - Função (Ação Destrutiva): Força a sua cópia local a se tornar um espelho exato da branch main do GitHub, deletando permanentemente quaisquer alterações locais não salvas. Use para "limpar" uma VPS e garantir que ela tenha o código de produção exato.

- git status

  - Função: Mostra o estado atual do seu repositório local: quais arquivos foram modificados, quais são novos (untracked) e quais estão prontos para o commit. É o seu principal comando de diagnóstico.

- git add .

  - Função: Adiciona todas as alterações e novos arquivos ao "stage", que é a área de preparação para o próximo commit.

- git commit -m "ASSUNTO: Descrição da mudança"

  - Função: Cria um "snapshot" (um ponto de salvamento permanente) das alterações que foram adicionadas com git add. A mensagem (-m) é crucial para o histórico. Usamos prefixos como FEAT: (nova funcionalidade), FIX: (correção de bug), CHORE: (manutenção).

- git push origin main

  - Função: Envia os seus commits locais (os "snapshots" que você criou) para o repositório remoto no GitHub, compartilhando suas alterações com a equipe.

- git clean -f -d

  - Função (Ação Destrutiva): Remove todos os arquivos e diretórios não rastreados que não estão no .gitignore. Útil após um git reset --hard para garantir uma limpeza completa.

2. Comandos do Frontend (NPM & React)

O NPM (Node Package Manager) gerencia as dependências e os scripts do nosso frontend em React.

- npm install

  - Função: Lê o arquivo package.json e baixa/instala todas as bibliotecas de frontend necessárias (React, Material-UI, Axios, etc.) na pasta node_modules. Essencial após clonar o projeto ou após um git pull que alterou as dependências.

- npm start

  - Função (Apenas Desenvolvimento): Inicia o servidor de desenvolvimento do React. Ele monitora as alterações nos arquivos em tempo real, recarrega o navegador automaticamente e fornece mensagens de erro detalhadas.

- npm run build

  - Função (Apenas Produção): Compila e otimiza todo o código do frontend (JavaScript, CSS) em um pequeno conjunto de arquivos estáticos, colocando-os na pasta frontend/build (ou dist). Este é o comando que prepara o frontend para ser implantado na VPS.

3. Comandos do Backend (Django)

Estes comandos são executados via manage.py e controlam a aplicação Django.

- python manage.py runserver

  - Função (Apenas Desenvolvimento): Inicia o servidor de desenvolvimento do Django. É ideal para depuração, pois mostra tracebacks de erro detalhados diretamente no terminal.

- python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 --nothreading

  - Função (Depuração Avançada): Inicia o servidor de desenvolvimento em modo de thread única. Útil para diagnosticar bugs que só ocorrem com múltiplas requisições simultâneas (problemas de "race condition" ou com bibliotecas não "thread-safe").

- python manage.py makemigrations robots

  - Função: Compara as definições no seu arquivo robots/models.py com o estado atual do banco de dados e cria um "arquivo de migração" (um script Python) que descreve as alterações necessárias (ex: criar uma nova tabela, adicionar uma coluna).

- python manage.py migrate

  - Função: Executa os arquivos de migração que ainda não foram aplicados, alterando efetivamente a estrutura do seu banco de dados para corresponder ao seu models.py.

- python manage.py collectstatic --noinput

  - Função (Apenas Produção): Coleta todos os arquivos estáticos de todos os lugares do projeto (do admin do Django, dos apps e, crucialmente, da pasta frontend/build/static) e os copia para um único local (staticfiles/), de onde o WhiteNoise pode servi-los em produção. O --noinput previne que ele peça confirmação.

4. Comandos do Celery (Workers & Scheduler)

O Celery gerencia nossas tarefas em segundo plano, como a análise de mercado e os backtests.

- celery -A core worker -l info -Q realtime_trading --pool=solo

  - Função (Depuração): Inicia manualmente um worker que escuta apenas na fila de trading em tempo real. Mostra todos os logs ao vivo no terminal.

- celery -A core worker -l info -Q backtesting_heavy --pool=solo

  - Função (Depuração): Inicia manualmente um worker que escuta apenas na fila de backtesting.

- celery -A core beat -l info --scheduler django_celery_beat.schedulers:DatabaseScheduler

  - Função (Depuração): Inicia manualmente o "coração" (scheduler) do Celery, que enfileira as tarefas periódicas (como o monitor_active_instances).

5. Comandos de Serviço (NSSM & Waitress)

Estes comandos gerenciam os processos do nosso backend como serviços persistentes do Windows em produção.

- waitress-serve --host=127.0.0.1 --port=8000 core.wsgi:application

  - Função (Depuração): Inicia o servidor de aplicação Waitress manualmente, da mesma forma que o NSSM o faz. Útil para ver os logs do Waitress ao vivo, embora o runserver seja geralmente melhor para depuração.

- nssm status <nome-do-serviço>

  - Função: Verifica se um serviço está rodando (SERVICE_RUNNING) ou parado (SERVICE_STOPPED). Ex: nssm status birdstone-backend.

- nssm start <nome-do-serviço>

  - Função: Inicia um serviço que está parado.

- nssm stop <nome-do-serviço>

  - Função: Para um serviço que está rodando.

- nssm restart <nome-do-serviço>

  - Função: O comando mais usado. Para e inicia um serviço, forçando-o a carregar qualquer alteração de código ou configuração. Essencial após um git pull em produção.

# 1. Crie uma nova branch e mude para ela

git checkout -b fix/login-csrf-issue

# 2. Adicione suas alterações

git add .

# 3. Crie o commit

git commit -m "FIX: Adiciona decorador para resolver erro 403 no login"

# 4. Envie a nova branch para o GitHub

git push -u origin fix/login-csrf-issue

